Образец №2

| Наименование на Потенциалния Изпълнител: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер /ЕИК/: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

До

КМЕТА НА район ВИТОША - СО

ГР. СОФИЯ, УЛ. „СЛЪНЦЕ“ № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА   ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА

| Наименование на обществената поръчка: | „Строително-монтажни работи по изграждане/преустройство, оборудване и обзавеждане на сгради от образователната инфраструктура на Район Витоша, Столична Община“ |
| --- | --- |
| По обособена позиция №........... (номер на обособената позиция) | ............................................................... (наименование на обособената позиция) |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на провеждания от Кмета на Район Витоша – СО вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане/преустройство, оборудване и обзавеждане на сгради от образователната инфраструктура на Район Витоша, Столична Община“, в частта й по обособена позиция № ........... „..............................................“, съдържащо:

1. Строителна програма за организация и изпълнение на договора - Приложение № 1 към настоящето Предложение, при подготовката и разписването на която сме взели предвид условието, че същата е обвързваща за нас по отношение на изложените в нея обстоятелства, респ. поражда задължения за нас при избирането ни за Изпълнител на договора, по отношение на нейното спазване.

Предлаганата от нас Строителна програма за организация и изпълнение на договора е изготвена в съответствие и при стриктно съблюдаване изискванията на Възложителя за необходимо минимално съдържание, в което число:

1.1. Организационно – техническа част, която отразява предлаганите от нас технологична последователност и организация за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка, в посочения в т. 3 по-долу срок и имаща следният минимален обем:

1.1.1. Организационен план, който осигурява ясна и пълна представа за протичането на строителния процес от деня на откриване на строителната площадка и съставяне на Протокол обр. 2/2а, съответно заверка на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ до деня на съставянето на Констативен акт обр. 15, като идентифицира основните етапи от строителството, с описание на ключовите моменти при неговото изпълнение.

!!! Забележка: В тази част на Техническото си предложение, Участниците следва да опишат:

Организацията на работната площадка, съобразно реално предлаганото от тях изпълнение на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, обхващайки минимум:

- всички дейности (СМР), необходими за изпълнението на предмета на обособената позиция, включително и ВОД;

- отделните етапи на изпълнение на отделните подибекти от обхвата на обособената позиция, както и всяка от дейностите/поддейностите/задачите, включени в обхвата на възлагане и обвързаността им с постигането и гарантирането на законосъобразното и качествено изпълнение на предмета на конкретната обособена позиция, тяхната последователност и взаимообвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност, отчитайки времето и за подготвителните дейности, в това число и за временното строителство,

- описание на технологичния подход, който Участникът планира да приложи, за да постигне целите на договора, респ. да постигне или надгради изискванията на Възложителя;

- описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при неблагоприятни метеорологични условия – какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани, с цел да не се прекъсва работния процес и да се спазят предвидените срокове за реализация но строителството;

- дейностите по доставката на необходимите за обекта материали,

- определяне на местата за складиране на материалите и оборудването, за престой на хора и техника през различните етапи на изпълнение, организация за охрана на обекта и техниката (при необходимост), санитарно и битово обслужване на изпълнителския състав, както и предвидените мерки за безопасни условия на труд,

- извършване на необходимите тествания и изпитвания, предаване на обекта на Възложителя, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора.

!!! Когато, Участникът предлага паралелно (едновременно) изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, следва да опише каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се съобрази с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР.

!!! Настоящата забележка трябва да бъде изтрита от Участниците в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

1.1.2.  Методология на работа, включваща описание на предлаганите организация, управление и координиране на изпълнението, включително описание на човешките и техническите ресурси.

!!! Забележка: В тази част на Предложението си, Участниците следва да опишат:

1.1.2.1. механизмите за управление и организация на предвидените за изпълнение дейности, както и методологията на работа, съобразени с техническата документация и особеностите на обекта на обособената позиция,

1.1.2.2. описание на екипа/ите, който/които ще бъде/дат ангажиран/и с изпълнение на строителството на отделните подобекти (ръководния инженерно-технически и изпълнителски състав) и предлаганата организация и управление на човешките ресурси, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обособената позиция, с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на експертите и строителните работници, като се включи:

- описание на разпределението на функциите, ролите и отговорностите на  ръководния състав и на различните Икономически оператори (в случай на Обединения и/или използване на подизпълнители или Трети лица) при изпълнение на СМР в което число и обосновка как конкретните опит и квалификация на оделните членове на екипа/ите ще послужат за изпълнение на задачите от обхвата на възлагане;

- предложени начини и методи за комуникация вътре в ръководния екип, с изпълнителския персонал и с останалите участници в строителния процес по време на изпълнение на строителството,

- мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и отделните поддейности/задачи, за проследяване на ефективността и отчитането на резултатите.

!!! Настоящата забележка трябва да бъде изтрита от Участниците в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

1.2. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството

!!! Забележка: В тази част на Предложението си, Участниците следва да: направят предложение относно предвижданите мерки и процедури за осигуряване на качеството при изпълнението на СМР, предмет на обособената позиция - като минимум следва да са разгледани мерките за осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите, съобразно изискванията на обществената поръчка и осъществяване на входящ контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за контрола на качеството при получаване на материали и други продукти за влагане в обекта. Всяка една от посочените и от предложените мерки за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: посочване на вид и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към качественото изпълнение на договора като цяло.

!!! Предложените мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обособена позиция от обхвата на настоящата обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

!!! Настоящата забележка трябва да бъде изтрита от Участниците в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

1.3. Предложение за управление на риска

!!! Забележка: В тази част на Предложението си, Участниците следва да направят:

- качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид,

- да се оцени вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск;

- да се предложи програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; действия за наблюдение и контрол на идентифицираните рискове и планираните мерки, с посочени срокове и отговорни лица.

!!! Дефинираните от Възложителя рискове са посочени в Указанията за участие в процедурата.

!!! Настоящата забележка трябва да бъде изтрита от Участниците в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

1.4. Предложение за опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР

!!! Забележка: В тази част на Предложението си, Участникът следва да направи описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Да представи, план за изпълнение на дейностите за опазването на околната среда, в който Участникът следва да предвиди конкретни мерки, планирана организация за изпълнение с индикативни срокове, необходими ресурси, отговорни лица. Участникът следва да съобрази предложението си в тази част от офертата с влиянието върху въздуха, методите за управление на строителните и други отпадъци.

Като минимум трябва да са разгледани следните задължителни мерки/мероприятия: превантивни мерки; инструктажи; почистване; използване на покрития за защита срещу замърсяване на въздуха и шумоизолация; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха, работа с изправни и регулирани ДВГ; депониране на съществуващите стари материали само на регламентирани депа и измиване на превозните средства преди напускане на строителната площадка.

!!! Настоящата забележка трябва да бъде изтрита от Участниците в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

1.5. Спецификация на основните материали

!!! Забележка: В тази част на настоящето Предложение, Участниците следва да направят посочване на вида, търговското наименование, производител, съгласно видовете СМР в Техническата спецификация, с посочени технически и качествени характеристики на материала. Спецификацията обвързва Участника с предложените от него основни материали, ако бъде избран за Изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор.

!!! Настоящата забележка трябва да бъде изтрита от Участниците в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

2. Подробен Линеен календарен график – Приложение № 2, придружен от диаграма на работната ръка.

!!! Пояснения: При изготвянето на Линейния си график, Участниците следва да спазват следните изисквания и условия:

Графикът следва да бъде:

-  изготвен реалистично;

- да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси, представени в разписаната от него Строителна програма,

- да бъде изготвен по етапи на строителство и

- в него следва ясно да  са отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в Строителната му програма.

Графикът се изготвя на хартиен носител като мрежови график съставен от две части - лява част в таблична форма и дясна част в графичен вид. Следва да бъде в строго съответствие със структурата и организацията на работите, да е съставен на базата на календарни дни.

Началото на изпълнение на дейностите се определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, спрямо която следва да се изготви графика.

От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от строителните дейности.

Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта (обр. 15), съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата Линеен график.

При изготвянето на графика следва да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна работа по части на инвестиционния проект, както и тяхната взаимна обвързаност и необходимите за извършването на всеки подобект и на всяка една дейност/поддейности/задачи работна ръка (брой, специалност) и техническо оборудване (брой и вид),

Към графика се разработва и прилага диаграма на работната ръка.

!!! Настоящите пояснения трябва да бъдат изтрити от Участниците в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

3. Предлагаме срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка:  ..................... (.........................) календарни месеца  (max. 12 календарни месеца, цяло число), в който срок сме предвидили и дни за неблагоприятни климатични условия.

4. Декларирам, че съм запознат/а с обстоятелството, че представляваният от мен Участник ще бъде отстранен от процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на Линейния график (т. 2 по-горе), както и ако срокът за изпълнение, предложен от нас е в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

5. Декларирам, че съм запознат/а с поставеното от Възложителя условие, че предложените от нас Строителна програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като текстова/описателна част и графична част, както и че тяхното съответствие е задължително и липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняването ни на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

6. Предлаганите от нас гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са както следва:

- за ………………………………………. - ................................... години;

- за ………………………………………. - .....................................години;

- за ………………………………………. - ..................................... години;

- за ………………………………………. - .....................................години;

- за ………………………………………. - ..................................... години;

!!! Забележка: Изброяването не е изчерпателно. Участниците следва да добавят необходимия им брой редове, или да изтрият излишните!

!!! Гаранционните срокове се посочват само в цяло число.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на съответния подобект.

!!! Пояснение: Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

!!! Настоящите пояснения и забележки трябва да бъдат изтрити от Участниците в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

7. Декларираме, че ще изпълним възложеното ни строителство, съгласно съответните технически изисквания на Възложителя и предоставения ни от него инвестиционен проект, при спазване на действащото законодателство и в съответствие с тези изисквания.

8. При изпълнение на всички СМР ще спазвамe Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към изпълнение предмета на настоящата поръчка.

9. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на възлаганото ни строителство ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

10. Освен настоящето Предложение за изпълнение на поръчката, Техническото ни предложение, съдържа още и:

а) документ за упълномощаване (само в приложимите случаи, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на Участника);

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец №3;

в) декларация за срока на валидност на офертата – по образец №4;

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец №5;

д) декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – по образец №6 (по преценка на Участника);

е) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Строителна програма за организация и изпълнение на договора, със съдържанието, описано в т. 1 по-горе;

2. Приложение № 2 - Подробен Линеен календарен график, придружен от диаграма на работната ръка.

| Дата: | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия: | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице: | __________________________ |
| Длъжност: | __________________________ |
| Наименование на Участника: | __________________________ |