Образец №2

| Наименование на Потенциалния Изпълнител: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер /ЕИК/: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

До

район ВИТОША - СО

ГР. СОФИЯ, УЛ. „СЛЪНЦЕ“ №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА   ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА

| Наименование на обществената поръчка: | „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на спортен център на открито в УПИ II-за спортен център, кв. 70а, м. „в.з. Симеоново-Север-Разширение“, на територията на Район Витоша – СО“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето представяме нашето Предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на провеждания от Кмета на Район Витоша – СО вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на спортен център на открито в УПИ II-за спортен център, кв. 70а, м. „в.з. Симеоново-Север-Разширение“, на територията на Район Витоша – СО“, като поемаме ангажимент да изпълним дейностите, предмет на възлагане в съответствие с изискванията, разписани от Възложителя в Поканата за подаване на оферти, отправена ни по реда и при условията на чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

Предложението ни за изпълнение на поръчката включва следното:

1. Предлагаме следните срокове за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане:

1.1. Срок за изпълнение на дейностите по инвестиционно проектиране в работна фаза ................ ( ........................................) календарни дни, считано от датата на предаване от Възложителя на необходимите изходни данни за обекта и документите, необходими за изработването и одобряването на проектната разработка [не по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни].

1.2. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи от обхвата на възлагане: ................ (........................................) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, Приложения №2 и №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството [не по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни], в който срок сме предвидили и дни за неблагоприятни климатични условия.

1.3. Срок за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор ................ ( ........................................) календарни дни, съобразен със срока за изпълнение на строителните работи на обекта - до момента на съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

!!! Пояснение: Предлаганите срокове трябва да бъдат оферирани единствено в цяло число.

2. Предлаганите от нас гаранционни срокове за видовете строително-монтажни работи, инсталации и съоръжения са както следва:

- за ………………………………………. - ................................... години;

- за ………………………………………. - .....................................години;

- за ………………………………………. - ..................................... години.

!!! Забележки:

Изброяването не е изчерпателно. Потенциалните Изпълнители следва да добавят необходимия им брой редове, или да изтрият излишните!

Гаранционните срокове се посочват само в цяло число.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

!!! Настоящите забележки трябва да бъдат изтрити от Потенциалните Изпълнители в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

3. Предлаганите от нас гаранционни срокове за спортните съоръжения, архитектурно-парковите елементи и за изпълнените дейности по части „Паркоустройство и благоустройство“ са следните:

- за ………………………………………. - ................................... години;

- за ………………………………………. - .....................................години;

- за ………………………………………. - .....................................години.

!!! Гаранционните срокове се посочват само в цяло число.

!!! Пояснение: Предложените гаранционни срокове не могат да са по-кратки от 2 (две) години.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

!!! Настоящите пояснения и забележки трябва да бъдат изтрити от Потенциалните Изпълнители в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

4. Спецификация на основните материали

!!! Забележка: В тази част на предложението си, Потенциалните Изпълнители следва да направят посочване на: вида/търговското наименование, производителя на предлаганите основни материали, съгласно видовете СМР, подлежащи на изпълнение, както и конкретизиране на техническите параметри и качествени характеристики на съответния материал.

Спецификацията обвързва Потенциалния Изпълнител с предложените от него основни материали, ако бъде избран за Изпълнител, като същите ще са елемент от изпълнението на сключения договор.

!!! Настоящата забележка трябва да бъде изтрита от Потенциалните Изпълнители в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

5. Прогнозен Линеен календарен график – Приложение № 2, придружен от Диаграма на работната ръка.

!!! Пояснения: При изготвянето на Линейния си график, Потенциалните Изпълнители трябва да спазват следните изисквания и условия:

- графикът трябва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси, съобразно дейностите, подлежащи на изпълнение (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор),

- да бъде изготвен по етапи на проектиране, етапи на строителството и упражняване на авторски надзор,

- в него следва ясно да са отразени началото, края, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, подлежащи на изпълнение.

Графикът се изготвя на хартиен носител и следва да бъде съставен от две части - лява част в таблична форма и дясна част в графичен вид.

!!! Отразяването на дейностите (и в двете части на Графика) следва да бъде в строго съответствие с технологично вярната организация на изпълнението.

Същият трябва да е съставен на базата на календарни дни и да е изготвен подневно.

Началото на изпълнение на проектирането се определя от датата на предаване от Възложителя на необходимите изходни данни за обекта и документите, необходими за изработването и одобряването на проектната разработка и приключва с подписването на Констативен приемно-предавателен протокол за одобрение на работния проект.

Началото на изпълнение на строителството се определя от датата на съставяне и подписване между Страните на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. №2/2а), спрямо която дата следва да се изготви Графика в тази му част.

Същата тази дата е и началото на изпълнение на дейностите по упражняване на авторския надзор.

От Графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи на съответните дейности, предмет на възлагане (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор).

Крайната дата за изпълнение на строителството и за упражняване на авторски надзор по време на извършване на СМР се определя с датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта (обр. №15), съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата Линеен график.

При изготвянето на Графика следва да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна дейност, както и тяхната взаимна обвързаност и необходимите за извършването на всяка една дейност работна ръка (брой, специалност) и техническо оборудване (брой и вид).

Към Графика се разработва и прилага Диаграма на работната ръка.

!!! Настоящите пояснения трябва да бъдат изтрити от Участниците в представяното като част от офертата им Предложение за изпълнение на поръчката.

6. Декларирам, че съм запознат/а с обстоятелството, че представляваният от мен Потенциален Изпълнител ще бъде отстранен от участие в провеждания вътрешен конкурентен избор при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на Линейния график (т. 5 по-горе), както и ако сроковете за изпълнение, предложени от нас са в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложен срок за изпълнение и Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

7. Декларирам, че представляваният от мен Потенциален Изпълнител ще изпълни възложените му инженерингови дейности, съгласно съответните технически изисквания на Възложителя, при спазване на действащото законодателство и в съответствие с тези изисквания.

8. При изпълнение на всички СМР ще спазвамe Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на предмета на настоящата поръчка.

9. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на възлаганото ни строителство ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

10. Освен настоящето Предложение за изпълнение на поръчката, Техническото ни предложение, съдържа още и:

а) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец №3;

б) декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – по образец №4 (по преценка на Потенциалния Изпълнител);

в) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Прогнозен линеен календарен график, придружен от Диаграма на работната ръка.

| Дата: | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия: | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице: | __________________________ |
| Длъжност: | __________________________ |
| Наименование на Потенциалния Изпълнител: | _________________________ |